BREDAS SISTEMAS

Proposta de Projeto

Atualizador Inteligente de ERP

Como automatizar as atualizações de sistema nos clientes, sem depender de acesso remoto manual

Agosto de 2026

# 1. O desafio de hoje

Toda vez que uma nova versão do ERP precisa ser aplicada num cliente, alguém da equipe entra remotamente no servidor dele (via AnyDesk) e executa, manualmente, uma sequência de tarefas: fazer backup do banco de dados, trocar os executáveis do sistema, rodar os scripts de atualização do banco e, só então, testar se tudo funcionou.

Isso é feito servidor por servidor, cliente por cliente. Quanto mais clientes a Bredas tem, mais tempo esse processo consome — e mais chance existe de algum passo ser esquecido ou feito fora de ordem.

## 1.1 Por que isso é um problema

- Consome tempo da equipe de suporte que poderia estar em outras frentes.

- Depende de alguém disponível para entrar em cada servidor, um de cada vez.

- O risco de erro humano existe em cada etapa — esquecer um backup, aplicar o script no banco errado, etc.

- O cliente pode ser interrompido no meio de uma operação comercial se a atualização cair em mau horário.

- Não existe hoje uma visão central de quais clientes já estão atualizados e quais ainda faltam.

# 2. A ideia

A proposta é construir um sistema que faça esse trabalho sozinho, em cada servidor de cliente, sem que a equipe precise entrar remotamente em nenhuma máquina. A Bredas publica a nova versão em um lugar central; o próprio servidor do cliente percebe que existe uma versão nova, se prepara, avisa o usuário no momento certo, e executa toda a atualização com segurança — incluindo backup e possibilidade de reverter se algo der errado.

Em outras palavras: hoje a Bredas vai até cada cliente para atualizar. Com o sistema proposto, é o próprio cliente que busca a atualização, sozinho, sempre que uma nova versão estiver disponível.

## 2.1 Três partes que trabalham juntas

Pensa nisso como três papéis diferentes, cada um cuidando de uma parte do trabalho:

| Papel | O que faz |
| --- | --- |
| A Central | Onde a Bredas publica as novas versões. É o único lugar que a equipe precisa mexer — o resto acontece sozinho a partir daí. |
| O Executor | Um programa que fica de plantão, 24 horas, dentro do servidor de cada cliente. Ele é quem realmente faz o trabalho pesado: baixa a versão nova, faz backup, aplica as mudanças no banco e substitui os arquivos do sistema. |
| O Sistema do Cliente (ERP) | Continua sendo a cara que o cliente já conhece. A única mudança é que, ao abrir o sistema, ele passa a avisar quando há uma atualização pronta e perguntar se pode aplicá-la agora. |

# 3. Como funcionaria, na prática

Um passo a passo de como uma atualização aconteceria do início ao fim, sem intervenção manual da equipe:

1. A Bredas publica a nova versão

A equipe sobe os arquivos novos e o script de atualização de banco num lugar central, uma única vez — não em cada cliente.

2. O servidor do cliente percebe a novidade

Automaticamente, sem ninguém acessar nada, o servidor do cliente consulta periodicamente esse lugar central e percebe que existe uma versão mais nova do que a instalada.

3. A atualização é baixada e preparada em segundo plano

Os arquivos novos são baixados e conferidos, sem que ninguém no cliente perceba nada e sem interromper o funcionamento do sistema.

4. O usuário é avisado, no momento que ele escolher

Na próxima vez que o administrador abrir o sistema, aparece um aviso: "Existe uma atualização pronta, o sistema vai precisar reiniciar." Só quando ele confirmar, a atualização de fato começa. Isso evita que o processo caia no meio de uma venda ou de qualquer operação em andamento.

5. A atualização é aplicada com segurança

O sistema faz backup do banco de dados, aplica as mudanças necessárias e, ao final, faz outro backup — tudo de forma automática. Se qualquer coisa der errado no meio do caminho, o processo é revertido sozinho e o banco volta ao estado anterior, sem perda de dados.

6. Os terminais se atualizam sozinhos

Assim que o servidor termina, as estações de trabalho do cliente também recebem os arquivos novos automaticamente, sem precisar de nenhuma cópia manual.

7. A Bredas acompanha tudo de um só lugar

A equipe consegue ver, num painel central, quais clientes já atualizaram, quais ainda não e se algum precisou de atenção — sem precisar perguntar ou entrar em cada servidor para saber.

# 4. O que muda no dia a dia

| Hoje | Com o sistema proposto |
| --- | --- |
| Alguém da equipe entra remotamente em cada servidor de cliente | Nenhum acesso remoto é necessário para aplicar uma atualização |
| Cada passo (backup, troca de arquivo, script) é feito manualmente | Todos os passos acontecem sozinhos, na ordem certa, sempre |
| O tempo de atualização depende da disponibilidade da equipe | A atualização acontece assim que o cliente estiver pronto para receber |
| Não há visão central de quem já atualizou | Painel mostra o status de todos os clientes em um só lugar |
| Erro humano é um risco em cada etapa | O processo segue sempre a mesma sequência testada, sem variação |
| Cópia de executáveis é feita manualmente pra cada cliente | Distribuição acontece automaticamente a partir da publicação central |

# 5. O que precisa acontecer para viabilizar

A ideia já tem uma primeira versão em desenvolvimento, em caráter experimental. Antes de qualquer cliente real ser incluído, alguns pontos precisam ser validados e amadurecidos:

- Confirmar, em ambiente controlado, que todo o ciclo funciona do início ao fim sem intervenção manual.

- Testar a recuperação automática em caso de falha — garantir que o cliente nunca fica num estado pior do que estava antes da tentativa de atualização.

- Validar o comportamento com um cliente piloto, acompanhado de perto, antes de expandir para os demais.

- Ajustar a parte do sistema (ERP) que hoje ainda não sabe perguntar ao usuário se pode atualizar.

A expectativa é seguir um caminho gradual: primeiro validar tecnicamente em ambiente de teste, depois um piloto com um único cliente sob supervisão, e só então expandir aos poucos para o restante da base.

# 6. Benefícios esperados

- Tempo da equipe de suporte liberado para outras prioridades, em vez de rodadas manuais de atualização.

- Atualizações mais rápidas e mais frequentes, porque deixam de depender de agenda da equipe.

- Menos risco de erro humano, porque o processo é sempre o mesmo, testado e repetível.

- Visibilidade total: a Bredas sabe, a qualquer momento, o estado de atualização de cada cliente.

- Menor interrupção para o cliente, já que ele decide o melhor momento para atualizar.